🦅 ClickHawk

The ClickHouse CLI for Data Engineers

Product Plan v1.0  ·  2026

# 1. 项目概述

ClickHawk 是一个面向数据工程师和 Python 开发者的开源命令行工具，专为 ClickHouse 工作流设计。它填补了 ClickHouse 官方客户端（纯 SQL 接口）和完整数据平台之间的空白，提供一个统一、人性化的 CLI，覆盖从查询执行到性能调试再到 schema 管理的完整开发工作流。

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ClickHawk |
| 命令入口 | ch |
| 定位 | ClickHouse 的瑞士军刀 CLI |
| 开发语言 | Python 3.13+ |
| 主要依赖 | Typer · Rich · clickhouse-connect · Pydantic v2 |
| 开源协议 | MIT |
| 目标用户 | 数据工程师 / 分析师 / Python 开发者 |
| 竞品 | 无直接竞品（官方 clickhouse-client 无开发者体验） |

# 2. 命名逻辑：为什么叫 ClickHawk？

好的工具名称需要做到三点：好记、有隐喻、能搜索到。

- Click — 直接对应 ClickHouse，用户一眼明白用途

- Hawk（鹰）— 隐喻精准、快速、锐利的查询洞察力，鹰眼看穿慢查询

- ch — 命令入口简短易打，和 ClickHouse 官方缩写一致，自然易记

- 可搜索性强 — "clickhawk" 在 PyPI 和 GitHub 上无重名

备选名称（均已排除）：

| 候选名 | 优点 | 排除原因 |
| --- | --- | --- |
| chkit | 简短 | 太泛化，无记忆点 |
| clickdash | 形象 | dashboard 定位偏窄 |
| chtools | 直白 | 不好记，无个性 |
| hawkch | ✗ | 读起来拗口 |

# 3. 解决的真实痛点

## 3.1 现有工具的问题

| 工具 | 类型 | 核心问题 |
| --- | --- | --- |
| clickhouse-client | 官方 CLI | 纯 SQL 接口，无格式化、无 profile、无 debug 功能 |
| clickhouse-connect | 官方 Python SDK | 连接器定位，不是开发者工具，无 ORM |
| clickhouse-driver | 社区 Python SDK | 只有原始 SQL，无类型安全，无 async |
| infi.clickhouse_orm | ORM 库 | 多年未维护，不支持 Pydantic v2，无 async |
| DBeaver / DataGrip | GUI 工具 | 重型 GUI，不适合脚本化和 pipeline 集成 |

## 3.2 真实工作流中的痛苦

- 需要手写 system.query_log SQL，结果是裸文本，看不懂: 调试慢查询

- 纯文本 tree 格式，没有颜色和层次感，极难阅读: EXPLAIN 输出

- 每次要登录 clickhouse-client 手写 SELECT * FROM system.processes: 查看当前运行查询

- 没有工具能对比两个环境（dev vs prod）的 schema 差异: schema 对比

- 每个操作用不同工具，workflow 碎片化: 无统一入口

# 4. 产品功能规划

| 命令 | 功能 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| ch query <sql> | 执行 SQL，支持 table/json/csv 输出格式 | v0.1 |
| ch profile <sql> | 执行并输出完整性能报告（耗时/行数/内存/分区） | v0.1 |
| ch slowlog | 从 system.query_log 展示慢查询排行 | v0.1 |
| ch schema show <table> | 展示表结构（列名/类型/默认值/注释） | v0.1 |
| ch schema tables | 列出所有表（含大小和行数） | v0.1 |
| ch monitor | 实时 Live Dashboard 展示当前运行查询 | v0.1 |
| ch health | 集群健康检查（版本/连接/uptime） | v0.1 |
| ch explain <sql> | 彩色树形 EXPLAIN 输出 | v0.2 |
| ch schema diff | 对比两个环境的 schema 差异 | v0.2 |
| ch migrate run | 执行 schema migration 文件 | v0.2 |
| ch check nulls | 检查指定表的空值率 | v0.3 |
| ch check cardinality | 检查列基数（用于 ORDER BY 优化建议） | v0.3 |
| ch export | 导出查询结果到文件（Parquet/CSV/JSON） | v0.3 |

# 5. 技术架构

## 5.1 项目结构

clickhawk/

├── src/clickhawk/

│   ├── main.py              # Typer app 入口，注册所有命令

│   ├── core/

│   │   ├── client.py        # ClickHouse 连接管理（单例）

│   │   └── config.py        # Pydantic Settings，读取 .env / 环境变量

│   ├── commands/            # 每个 CLI 命令对应一个文件

│   │   ├── query.py

│   │   ├── profile.py

│   │   ├── slowlog.py

│   │   ├── schema.py

│   │   ├── monitor.py

│   │   └── migrate.py

│   ├── formatters/          # 输出格式化（table/json/csv/tree）

│   └── utils/               # SQL 工具函数

├── tests/

├── pyproject.toml

└── .env.example

## 5.2 核心技术选型

| 组件 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| CLI 框架 | Typer | 基于 Python type hints，自动生成 help，与 Rich 深度集成 |
| 终端输出 | Rich | 彩色表格/进度条/Live 刷新，业界最佳终端 UI 库 |
| DB 客户端 | clickhouse-connect | 官方维护，支持 Pandas/Polars，HTTP 协议稳定 |
| 配置管理 | Pydantic Settings v2 | 自动读取 .env 和环境变量，类型安全 |
| 测试框架 | pytest + pytest-asyncio | 生态完整，支持 async |
| 代码质量 | Ruff + mypy | 最快的 linter，严格类型检查 |
| 打包 | Hatchling (pyproject.toml) | 现代 Python 打包标准 |

# 6. 开发路线图

## Phase 1 — MVP v0.1（第 1-6 周，每周 10h）

目标：能真实使用的工具，自己每天用它。

| 周次 | 任务 |
| --- | --- |
| Week 1-2 | 项目搭建 · core/client.py · core/config.py · ch health · ch query |
| Week 3-4 | ch profile（system.query_log 集成）· ch slowlog · formatters |
| Week 5-6 | ch schema show/tables · ch monitor（Live刷新）· README · PyPI 发布 v0.1 |

## Phase 2 — v0.2（第 7-14 周）

目标：让开发者也依赖它。

| 周次 | 任务 |
| --- | --- |
| Week 7-9 | ch explain（彩色树形输出，解析 EXPLAIN PLAN/PIPELINE） |
| Week 10-12 | ch schema diff（对比两个连接的 schema） |
| Week 13-14 | ch migrate（migration 文件管理，类似 Alembic 极简版） |

## Phase 3 — v0.3（第 15-22 周）

目标：数据质量 + 导出，扩大用户群。

| 周次 | 任务 |
| --- | --- |
| Week 15-17 | ch check nulls / cardinality / duplicates（数据质量扫描） |
| Week 18-20 | ch export（Parquet/CSV/JSON 导出，支持 S3） |
| Week 21-22 | 多数据库支持准备（DuckDB adapter，同一套 CLI） |

# 7. 冷启动与增长策略

## 7.1 第一批用户怎么来

- 在 Kaiko 日常工作中使用，发现真实 bug 和缺失功能: 你自己是第一个用户

- ClickHouse 社区在 HN 很活跃，一篇好文能带来几百 star: 发 Hacker News Show HN

- 他们有月度社区 newsletter，可以投稿: ClickHouse 官方 Newsletter

- 数据工程师聚集地，适合宣传实用 CLI 工具: Reddit r/dataengineering

- 写「我如何用 ClickHawk debug 一个慢查询」系列: dev.to / Medium 技术文章

## 7.2 增长飞轮

开源工具的增长核心是：解决真实痛点 → 用户口碑 → GitHub Star → 更多贡献者 → 更好的工具。

| 阶段 | 目标 Stars | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 发布 | 0 → 100 | PyPI 上线，HN 帖子，README 清晰 |
| v0.2 发布 | 100 → 500 | schema diff 功能，博客文章，社区提问 |
| v0.3 发布 | 500 → 2000 | 数据质量功能，视频 demo，ClickHouse newsletter |
| 长期 | 2000+ | 多数据库支持，企业版功能，赞助 |

# 8. 变现路径（长期）

核心保持开源免费，商业化走「开源核心 + 企业版」路线，参考 dbt / Bytebase 模式：

| 层级 | 功能 | 定价 |
| --- | --- | --- |
| 开源版（永久免费） | 所有核心 CLI 命令 | 免费 |
| Pro（个人） | 多环境配置管理 · query 历史 · 导出到 S3 | $9/月 |
| Team（企业） | 团队共享连接配置 · 权限管理 · 审计日志 · Slack 告警 | $49/月/用户 |

# 9. 成功指标

| 时间节点 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 发布后 1 个月 | GitHub Stars | ≥ 100 |
| 发布后 1 个月 | PyPI 月下载量 | ≥ 500 |
| 发布后 3 个月 | GitHub Stars | ≥ 500 |
| 发布后 6 个月 | PyPI 月下载量 | ≥ 5,000 |
| 发布后 1 年 | GitHub Stars | ≥ 2,000 |
| 发布后 1 年 | 活跃贡献者 | ≥ 5 人 |

# 10. 一句话总结

ClickHawk = 数据工程师 ClickHouse 日常工作流的统一 CLI 入口

你有真实使用场景（Kaiko 数据 pipeline）、有足够技术背景（Python + DevOps + ClickHouse）、有明确的竞品空白，加上每周 10 小时的认真投入——这是一个能做出来、能做大的方向。